# SDD — P01: Dashboard Estático conectado a Excel

Versión: 2.0 · Estado: Listo para desarrollo
Stack: Python · Streamlit · Pandas · Plotly
Deploy: Streamlit Community Cloud

## 1. Problema y contexto

Lubricentro sin visualización consolidada de datos operativos. Los KPIs de ventas, márgenes y servicios viven en Excel sin una vista centralizada — calcular el margen del mes o comparar categorías requiere trabajo manual.

Usuario: Klaus (dueño/gestor). Usa Excel avanzado. No necesita onboarding para usar el dashboard.

## 2. Alcance

Incluye:

- Leer datos desde .xlsx local o subido por el usuario

- Mostrar 6 KPIs, 4 gráficos Plotly y tabla de detalle con descarga CSV

- Filtros interactivos: rango de fechas + categoría de servicio

- Datos sintéticos incluidos para demo (data/ejemplo_lubricentro.xlsx)

- Deploy público en Streamlit Community Cloud

No incluye:

- Conexión a base de datos → Proyecto 06

- Actualización en tiempo real → Proyecto 02

- IA integrada → Proyecto 03

## 3. Stack y decisiones arquitectónicas

Python 3.11+

Streamlit 1.32+    → Framework UI

Pandas 2.x         → Manipulación de datos

Plotly 5.x         → Visualizaciones (no gráficos nativos de Streamlit)

openpyxl           → Leer .xlsx

python-dotenv      → Variables de entorno (preparación para proyectos futuros)

Decisiones no obvias:

- Plotly sobre gráficos nativos de Streamlit — mayor control visual y se reutiliza cuando migremos a React en proyectos futuros.

- Arquitectura en capas desde el inicio — data/loader.py se reemplaza por un conector Supabase en P06 sin tocar app.py ni la lógica de negocio.

- @st.cache_data en la función de carga — evita releer el archivo en cada interacción. Patrón que se mantiene en todos los proyectos Streamlit.

## 4. Modelo de datos

### Schema del Excel (hoja: Datos)

| Columna | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| fecha | datetime | 2025-01-15 |
| id_servicio | string | SRV-001 |
| vehiculo | string | ABC-1234 |
| categoria | string | Cambio de aceite |
| servicio | string | Aceite 10W40 + filtro |
| tecnico | string | Juan Pérez |
| monto | float | 250.00 |
| costo | float | 120.00 |
| metodo_pago | string | Efectivo / QR / Transferencia |
| notas | string | (opcional) |

### Columnas calculadas en memoria

df['margen']     = df['monto'] - df['costo']

df['pct_margen'] = (df['margen'] / df['monto']) * 100

### Categorías válidas

CATEGORIAS = [

"Cambio de aceite",

"Lubricacion completa",

"Cambio de filtros",

"Revision de frenos",

"Cambio de liquidos",

"Servicio completo",

"Otro"

]

## 5. Requerimientos funcionales

### KPIs (parte superior del dashboard)

| KPI | Cálculo |
| --- | --- |
| Ingresos Totales | SUM(monto) |
| Costo Total | SUM(costo) |
| Margen Bruto | ingresos - costos |
| % Margen | (margen / ingresos) * 100 |
| Servicios Realizados | COUNT(registros) |
| Ticket Promedio | ingresos / servicios |

### Gráficos (todos con Plotly)

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VIZ-01 | Línea | Ingresos por día en el período filtrado |
| VIZ-02 | Barras horizontal | Volumen de servicios por categoría |
| VIZ-03 | Barras | Ingresos por categoría |
| VIZ-04 | Barras apiladas | Ingreso vs Costo por categoría |

### Filtros (sidebar)

- Rango de fechas: inicio + fin (default: mes actual)

- Categoría: multiselect (default: todas)

- KPIs y gráficos se actualizan en tiempo real al cambiar filtros

### Tabla de detalle

- Columnas: Fecha, Vehículo, Servicio, Técnico, Monto, Costo, Margen

- Descarga en CSV con los datos del filtro activo

### Carga de datos

- Opción A: usar data/ejemplo_lubricentro.xlsx (datos sintéticos, incluido en el repo)

- Opción B: subir Excel personalizado via st.file_uploader

- Si el archivo no tiene el schema correcto → mensaje claro indicando qué columnas faltan

## 6. UI Layout

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  Sidebar          │  Dashboard principal             │

│                   │                                  │

│  📅 Fechas        │  [KPI] [KPI] [KPI] [KPI]        │

│  🔧 Categorías    │  [KPI]           [KPI]           │

│  📂 Fuente datos  │                                  │

│                   │  [VIZ-01: Línea temporal]        │

│                   │                                  │

│                   │  [VIZ-02]      [VIZ-03]          │

│                   │                                  │

│                   │  [VIZ-04: Barras apiladas]       │

│                   │                                  │

│                   │  [Tabla + botón CSV]             │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

### Paleta de colores

COLORS = {

"primary":    "#58A6FF",  # ingresos, positivo

"secondary":  "#3FB950",  # margen, crecimiento

"danger":     "#F78166",  # costos

"neutral":    "#8B949E",  # secundario

"background": "#0D1117",

"surface":    "#161B22",

"border":     "#30363D",

}

## 7. Estructura de archivos

p01-dashboard-excel/

├── app.py                          # Entry point — orquesta, sin lógica

├── config.py                       # COLORS, CATEGORIAS, COLUMNAS_REQUERIDAS

├── requirements.txt

├── README.md

├── .env.example

├── .gitignore

│

├── data/

│   ├── loader.py                   # read_excel + validar schema

│   └── ejemplo_lubricentro.xlsx    # 200+ filas, 3+ meses, datos sintéticos

│

├── core/

│   ├── metrics.py                  # calculate_kpis(df) → dict

│   └── filters.py                  # apply_filters(df, ...) → df

│

├── ui/

│   ├── components.py               # kpi_card() y otros componentes

│   └── charts.py                   # Una función por gráfico Plotly

│

└── tests/

├── test_metrics.py

└── test_loader.py

## 8. Tasks y criterios de aceptación

### Sprint 1 — Setup y datos

| Task | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| T-01: Estructura de carpetas | tree muestra exactamente la estructura de §7 |
| T-02: Dependencias | pip install -r requirements.txt sin errores |
| T-03: config.py | Importable, contiene COLORS, CATEGORIAS, COLUMNAS_REQUERIDAS |
| T-04: Datos sintéticos | ejemplo_lubricentro.xlsx con 200+ filas, 3+ meses, schema correcto, casos edge incluidos (nulos en notas, variación real en márgenes) |
| T-05: data/loader.py | load_data("data/ejemplo_lubricentro.xlsx") devuelve DataFrame tipado sin errores |

### Sprint 2 — Lógica de negocio

| Task | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| T-06: core/filters.py | Filtrar por fecha y categoría reduce el DataFrame correctamente en tests |
| T-07: core/metrics.py | calculate_kpis(df) devuelve los 6 KPIs con valores numéricos correctos |
| T-08: tests/test_metrics.py | Pytest pasa, cubre cálculo de los 6 KPIs y caso con DataFrame vacío |
| T-09: tests/test_loader.py | Cubre archivo válido, columnas faltantes, archivo vacío |

### Sprint 3 — UI y visualizaciones

| Task | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| T-10: ui/components.py | kpi_card() renderiza valor, label y delta con color correcto |
| T-11: VIZ-01 (línea) | Gráfico visible, eje X = fechas, eje Y = ingresos en Bs. |
| T-12: VIZ-02, VIZ-03, VIZ-04 | Los 3 gráficos renderizan con datos reales y paleta definida |
| T-13: app.py completo | Dashboard visible en localhost:8501 sin errores |
| T-14: Sidebar + filtros | Al cambiar filtros, todos los KPIs y gráficos se actualizan |

### Sprint 4 — Pulido y deploy

| Task | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| T-15: Tabla + CSV | Botón descarga exactamente los datos del filtro activo |
| T-16: Upload de Excel | Usuario sube su .xlsx, dashboard procesa sin errores |
| T-17: Manejo de errores | Archivo vacío, columnas faltantes, rango sin datos → mensajes claros, no crashea |
| T-18: README.md | Otra persona puede clonar y ejecutar sin ayuda |
| T-19: Deploy Streamlit Community Cloud | URL pública funcional, conectada al repo de GitHub |

## 9. Deploy — Streamlit Community Cloud

Plataforma: share.streamlit.io
Repo: GitHub público (necesario para el free tier)
Entry point: app.py
Variables de entorno: ninguna para este proyecto (el Excel vive en el repo)

Pasos al llegar al Sprint 4:

- Repo en GitHub con requirements.txt en la raíz

- Login en share.streamlit.io con GitHub

- New app → seleccionar repo → app.py como entry point

- Deploy automático en cada push a main

Constraint: El archivo ejemplo_lubricentro.xlsx debe estar commiteado en el repo para que el deploy funcione sin configuración adicional.

## 10. Criterios de aceptación del proyecto

- streamlit run app.py ejecuta sin errores

- Los 6 KPIs se calculan y muestran correctamente

- Los 4 gráficos usan Plotly con la paleta definida

- Filtros de fecha y categoría actualizan todo el dashboard

- Tabla descarga CSV con datos del filtro activo

- Upload de Excel personalizado funciona

- pytest tests/ pasa con 0 errores

- Código organizado en la estructura de §7

- URL pública activa en Streamlit Community Cloud

SDD v2.0 · P01 Dashboard Excel · Roadmap AI Solutions Builder · Klaus Uribe